Ploow

Was bis zum Release noch zu tun ist

Stand 8. August 2026 · Version 1.12.0 · 1.570 Anwendungstests und 91 Website-Prüfungen laufen fehlerfrei

Die Anwendung selbst ist fertig. Was hier steht, ist fast durchweg Papierkram, Zugangsdaten und Veröffentlichung – mit einer Ausnahme, die technisch und dringend ist.

# Blockierend

Ohne diese drei Punkte sollte kein Release stattfinden.

☐  1. Versionsverwaltung einrichten   DRINGEND

Das Projekt hat kein Git. In dieser Sitzung habe ich versehentlich den kompletten Karten-Abschnitt gelöscht – 18.187 Zeichen – und konnte ihn nur retten, weil zufällig eine ältere gepackte Fassung in dist/ lag. Beim nächsten Mal gibt es diesen Zufall vielleicht nicht. Nötig ist ein git init und eine .gitignore für node_modules/, dist/ und *.exe. Aufwand: Minuten.

☐  2. Platzhalter ausfüllen

An sechs Stellen steht noch wörtlich BITTE-EINTRAGEN:

| Datei | Feld | Was hinein muss |
| --- | --- | --- |
| package.json | author.name, .email | Ihr Name, Ihre Kontaktadresse |
| package.json | homepage | die spätere GitHub-Pages-Adresse |
| package.json | build.copyright | © 2026 Ihr Name |
| package.json + src/main/produkt.js | appId | z. B. de.torkler.ploow – beide Stellen gleichzeitig, ein Test hält sie zusammen |
| website/index.html | KONFIG.benutzer | Ihr GitHub-Benutzername |

Außerdem steht license auf UNLICENSED. Das ist richtig, wenn Sie verkaufen wollen – es sollte nur eine Entscheidung sein und kein Rest.

☐  3. Vier Rechtstexte sind reine Vorlagen

IMPRESSUM.md, DATENSCHUTZ.md, LICENSE.md / LIZENZ.md und PRIVACY.md stecken voller eckiger Klammern. Sobald Sie die Anwendung öffentlich anbieten – auch kostenlos – greift in Deutschland die Impressumspflicht. Die Datenschutzerklärung ist inhaltlich einfach, weil nichts ins Netz geht; sie muss nur ausgefüllt werden. Bei der Lizenz, besonders bei Gewährleistung und Haftung, sollte einmal ein auf IT-Recht spezialisierter Anwalt darübersehen. Ich bin kein Jurist und das ist keine Rechtsberatung.

# Vor dem Bauen

☐  4. Drei Bildschirmfotos neu aufnehmen

kapitel.png, figuren.png und welt-karten.png sind vor den Korrekturen entstanden und zeigen genau die Fehler, die inzwischen behoben sind: doppelte Kapitel, „0 connections“ und eine Karte, die das Ploow-Logo zeigt. Beispielprojekt frisch laden, die drei Ansichten erneut aufnehmen, Dateien in website/bilder/ ersetzen. node pruefen.js prüft danach Format, Breite und Dateigröße.

☐  5. macOS- und Linux-Knöpfe entscheiden

Die Website hat vier Herunterladen-Knöpfe, npm run dist baut auf Windows aber nur zwei. .dmg und .AppImage führen also ins Leere. Entweder über GitHub Actions mitbauen oder die beiden Knöpfe vorerst herausnehmen. Letzteres ist ehrlicher und dauert fünf Minuten.

☐  6. Code-Signatur: eine Entscheidung, keine Arbeit

Ohne gekauftes Zertifikat zeigt Windows SmartScreen beim ersten Start eine Warnung. Ein OV-Zertifikat kostet grob 200 bis 400 Euro im Jahr, ein EV-Zertifikat mehr, dafür ohne Aufbauphase. Meine Einschätzung: für den ersten Release verzichtbar – die Website erklärt die Warnung bereits. Wenn Sie später Geld verlangen, wird es wichtig.

☐  7. Aktualisierung entscheiden

electron-updater ist im Hauptprozess vorbereitet, aber nicht installiert, und build.publish fehlt. Ohne das gibt es keine automatischen Updates; Nutzer müssen manuell nachladen. Für eine erste Fassung vertretbar – Sie sollten es nur wissen.

# Beim Veröffentlichen

☐  8. GitHub-Repository anlegen und den Code hochladen

☐  9. npm run dist mit 1.12.0 – und den Installer auf einem fremden Rechner testen

Nicht auf Ihrem eigenen. Dort funktioniert immer alles, weil dort alles schon liegt.

☐  10. Release anlegen und beide Dateien anhängen

Ploow-1.12.0-x64.exe und Ploow-1.12.0-portabel.exe. Die Website verlinkt auf releases/latest/download/, zeigt also von allein auf die neueste Veröffentlichung.

☐  11. GitHub Pages auf /docs stellen

Den Ordner website/ nach docs/ kopieren, dann Settings → Pages → Deploy from a branch, Ordner /docs.

☐  12. dist/ aufräumen

Dort liegen noch die Fassungen 1.7.0 bis 1.11.0.

# Wer was macht

| Punkt | Wer | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 5, 12 | kann ich übernehmen | sobald Name, E-Mail und GitHub-Benutzername feststehen |
| 3 | Sie, mit Anwalt | ich kann vorbereiten, aber nicht verantworten |
| 4, 8, 9, 10, 11 | Sie | braucht Ihren Rechner und Ihr Konto |
| 6, 7 | Sie | Entscheidungen, keine Arbeit |

Reihenfolge, wenn Sie heute anfangen wollen: erst Punkt 1, dann 2, dann 4. Danach ist alles Übrige in einem Nachmittag zu schaffen.